## Slide 1: Manažment komunikácie v softvérovom projekte
MANAŽMENT V TVORBE SOFTVÉRU
Adam Svitek, Nikolas Knapík
Tím 5 – streda 13:00 – 14:00 – FIIT STU 2026/27
Notes: Dobrý deň, sme tím 5, Adam Svitek a Nikolas Knapík. Naša téma je manažment komunikácie v softvérovom projekte a kancelária projektového manažmentu. Všetci v projekte väčšinou vedia, že projekt mešká – okrem toho, kto o ňom rozhoduje. Práve o tom je dnešná prezentácia.

## Slide 2: Ako riadiť komunikáciu v projekte a akú rolu v nej má kancelária projektového manažmentu?
ÚVOD – CIEĽ PREZENTÁCIE
01
Prečo na tom záleží
komunikácia ako riziko, model a voľba kanála
02
Ako riadiť komunikáciu
tri fázy, tok informácií a bariéry
03
Kancelária projektového manažmentu
čo robí, aké má typy a kedy ktorý zvoliť
Notes: Odpovedáme na jednu otázku: ako riadiť komunikáciu v softvérovom projekte a akú rolu v nej má PMO, aby sa znížilo riziko nedorozumení bez zbytočnej byrokracie. Najprv ukážeme, prečo komunikácia nie je mäkká téma, potom ako ju riadiť v jednom projekte a nakoniec ako jej pomáha PMO naprieč projektmi.

## Slide 3: Zlá komunikácia patrí medzi hlavné riziká projektu
01 – PREČO NA TOM ZÁLEŽÍ
56 %
peňazí ohrozených v projektoch pripísali respondenti prieskumu PMI neefektívnej komunikácii
75 zo 135 miliónov USD ohrozených na každú miliardu vloženú do projektov
41 %
respondentov prieskumu NaPiRE zaradilo komunikáciu tímu so zákazníkom medzi päť najkritickejších problémov
najčastejšie ju spájali so zlyhaním projektu – 228 respondentov z 10 krajín
Obe čísla pochádzajú z prieskumov medzi ľuďmi z praxe – ukazujú, čo vnímajú ako príčinu problémov
Notes: Prečo to riešiť? V prieskume PMI z roku 2013 bolo na každú miliardu dolárov vloženú do projektov ohrozených 135 miliónov a 75 z nich, teda 56 percent, pripísali neefektívnej komunikácii. Druhé číslo je zo softvérového prostredia: v prieskume NaPiRE 41 percent respondentov zaradilo komunikáciu medzi tímom a zákazníkom medzi päť najkritickejších problémov a najčastejšie ju spájali so zlyhaním projektu. Treba férovo povedať, že ide o prieskumy vnímania, nie o meranie príčin – no oba ukazujú rovnakým smerom.

## Slide 4: Odoslaná správa ešte nie je pochopená správa
01 – PREČO NA TOM ZÁLEŽÍ
Odosielateľ
má zámer aj kontext, ktorý príjemca nemusí poznať
Kódovanie
slová, diagram alebo príklad v jazyku publika
Kanál a šum
chat, stretnutie či ticket – žargón a preťaženie správu skreslia
Dekódovanie
príjemca si správu vyloží podľa svojho kontextu
Spätná väzba
zopakovanie vlastnými slovami overí porozumenie
odpoveď sa vracia k odosielateľovi
Komunikácia splnila účel až vtedy, keď príjemca správu pochopí a vie podľa nej konať. Za porozumenie preto zodpovedá aj odosielateľ – vyberá jazyk, formu aj kanál a spätnú väzbu si sám vyžiada.
Notes: Komunikácia nie je iba poslanie správy. Odosielateľ má v hlave zámer a kontext, správu zakóduje do slov alebo diagramu, pošle ju kanálom, v ktorom je šum, a príjemca si ju vyloží podľa svojho kontextu. Až spätná väzba – keď príjemca zopakuje vlastnými slovami, čo pochopil – ukáže, či prenos funguje. Poslal som to e-mailom teda opisuje iba odoslanie. A potvrdenie „OK, videl som“ ešte neznamená súhlas ani porozumenie.

## Slide 5: Kanál sa vyberá podľa toho, aká je správa
01 – PREČO NA TOM ZÁLEŽÍ
Interaktívna
stretnutie, hovor, demo
Obojsmerná výmena v reálnom čase. Patria sem nejasnosti, konflikty a rozhodnutia.
Stojí čas viacerých ľudí a rozhodnutie bez zápisu sa stratí.
Push
e-mail, report, release notes
Odosielateľ pošle informáciu konkrétnym ľuďom vo chvíli, keď vznikne.
Doručená správa ešte nemusí byť prečítaná ani pochopená.
Pull
wiki, backlog, dashboard
Príjemca si informáciu nájde sám vtedy, keď ju potrebuje.
Funguje iba vtedy, keď je informácia aktuálna a dá sa nájsť.
Mnohoznačnú správu treba preberať tvárou v tvár, rutinnú stačí zverejniť. Konflikt o priority sa preto nerieši e-mailom a stav buildov netreba preberať na porade.
Notes: Prakticky to znamená vybrať správny kanál. Interaktívna komunikácia je stretnutie alebo hovor – hodí sa na nejasnosti, konflikty a rozhodnutia. Push znamená, že informáciu pošlem ja, napríklad status report. Pull znamená, že si ju príjemca nájde sám vo wiki alebo v backlogu. Čím je správa mnohoznačnejšia, tým bohatší kanál potrebuje. Preto konflikt o priority neriešime e-mailom a stav buildov nepreberáme na porade.

## Slide 6: Manažment komunikácie je cyklus troch fáz
02 – AKO KOMUNIKÁCIU RIADIŤ
1
Plánovanie
Kto potrebuje aké informácie, kedy, akým kanálom a od koho?
Komunikačný plán s maticou stakeholderov, rytmom stretnutí a eskalačnou cestou.
2
Riadenie
Dostávajú sa informácie k ľuďom tak, ako sme sa dohodli?
Demo, denné stretnutia, status reporty a zapísané rozhodnutia.
3
Monitorovanie
Splnila komunikácia účel a treba plán zmeniť?
Retrospektíva, spätná väzba stakeholderov a zistenie, že report nikto nečíta.
zistenia z monitorovania sa vracajú do plánu
Agilný tím má veľa komunikácie zabudovanej v udalostiach Scrumu, takže jeho plán môže byť krátky. Sponzor, prevádzka a iné tímy ho však stále potrebujú.
Notes: Ako komunikáciu riadiť? PMBOK ju delí na tri fázy. Plánovanie odpovedá, kto potrebuje aké informácie, kedy a akým kanálom – výsledkom je komunikačný plán. Riadenie zabezpečí, že informácie naozaj vznikajú a dostávajú sa k ľuďom. Monitorovanie overí, či komunikácia splnila účel – napríklad zistíme, že report nikto nečíta. Tieto zistenia sa vracajú do plánu, takže ide o cyklus. V agilnom tíme môže byť plán krátky, ale ľudí mimo tímu treba stále pokryť.

## Slide 7: Kde sa informácia v projekte stráca
02 – AKO KOMUNIKÁCIU RIADIŤ
Klient a používatelia
Product Owner
Vývojári
Testeri
Projektový manažér
Ďalšie projekty
Sponzor a vedenie
PMO
1
2
3
1
Nejasné zadanie
Klient opíše cieľ vlastnými slovami a tím si ho vyloží inak.
2
Technický text pre vedenie
Sponzor dostane stav plný skratiek, z ktorého nevie rozhodnúť.
3
Chýbajúca spätná väzba
Chyby a otázky medzi vývojom a testovaním sa neuzatvárajú.
Model je zjednodušený – v reálnom projekte pribudne napríklad prevádzka, bezpečnosť či dodávatelia.
Notes: Takto vyzerá náš model tokov v projekte. Klient komunikuje s Product Ownerom, ten s vývojármi a s projektovým manažérom, vývojári s testermi a projektový manažér so sponzorom a s PMO. Oranžové body sú miesta, kde sa informácia najčastejšie stráca – sú to tri bariéry z nášho abstraktu: nejasné zadanie od biznisu, technický text, ktorému vedenie nerozumie, a chýbajúca spätná väzba medzi vývojom a testovaním.

## Slide 8: Každá bariéra má protiopatrenie aj jeho hranicu
02 – AKO KOMUNIKÁCIU RIADIŤ
Bariéra
Protiopatrenie
Kde nestačí
1
Nejasné zadanie od biznisu
„Aplikácia má byť rýchla“ si každý predstaví inak.
Akceptačné kritériá s konkrétnymi príkladmi, prototyp a spoločný slovník pojmov.
Ak klient sám ešte nevie, čo potrebuje, má prvá iterácia overiť potrebu, nie dodať funkciu.
2
Nepochopený technický text
Report plný skratiek bez dopadu na termín či riziko.
Písať v jazyku publika: dopad, riziko a potrebné rozhodnutie, technické detaily do prílohy.
Zjednodušenie nesmie skryť problém – report môže byť zelený, aj keď je projekt zablokovaný.
3
Chýbajúca spätná väzba
Zadanie odíde a nikto nepotvrdí, že ho pochopil.
Zopakovanie vlastnými slovami, demo v každej iterácii a retrospektíva s vlastníkom akcie.
Ak sa zlá správa trestá, ľudia ju nepovedia – bez dôvery v tíme to nefunguje.
Notes: Ku každej bariére máme protiopatrenie, ale aj hranicu, kde prestáva fungovať. Nejasné zadanie riešia akceptačné kritériá s príkladmi a prototyp – nepomôžu však, ak klient sám nevie, čo chce. Technický text pre vedenie prepíšeme do reči dopadov a rozhodnutí, no zjednodušenie nesmie skryť problém – vzniká takzvaný melónový report, zelený navonok a červený vnútri. Spätnú väzbu zabezpečí zopakovanie zadania a demo, ale bez dôvery v tíme ľudia zlé správy nepovedia.

## Slide 9: PMO je komunikačný uzol medzi projektmi
03 – KANCELÁRIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU
Kancelária projektového manažmentu (Project Management Office) je organizačná štruktúra, ktorá zjednocuje procesy riadenia projektov a zdieľa medzi nimi zdroje, metodiky a nástroje.
Projektový manažér
zodpovedá za ciele jedného projektu
PMO
pôsobí naprieč projektmi celej organizácie
Spoločné štandardy
Šablóny reportov a jednotné definície toho, kedy je projekt v poriadku.
Zdieľané zdroje
Spoločný kalendár ľudí, ktorých potrebuje viac projektov naraz.
Prehľad pre vedenie
Porovnateľné informácie o všetkých projektoch na jednom mieste.
Prenos poučení
Skúsenosti z jedného projektu sa dostanú k tým ďalším.
Vo výskume kancelárií projektového manažmentu bola najčastejšou dôležitou funkciou správa o stave projektov pre vrcholový manažment.
Notes: Druhá časť je kancelária projektového manažmentu. Je to organizačná štruktúra, ktorá zjednocuje procesy riadenia projektov a zdieľa medzi nimi zdroje a metodiky. Kým projektový manažér zodpovedá za jeden projekt, PMO pôsobí naprieč projektmi: dáva spoločné šablóny a definície stavu, plánuje zdieľaných ľudí, dáva vedeniu porovnateľný prehľad a prenáša poučenia. Vo výskume Hobbsa a Aubryho bolo najčastejšou dôležitou funkciou PMO reportovanie vedeniu – PMO je teda vo veľkej miere komunikačná infraštruktúra organizácie.

## Slide 10: Typ PMO určuje, koľko kontroly do projektov prinesie
03 – KANCELÁRIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU
nízka kontrola
vysoká kontrola
Podporné
Radí a ponúka šablóny, školenia a poučenia z iných projektov.
Kedy sa hodí
málo projektov, skúsení manažéri a kultúra autonómie
Hlavné riziko
nikto ho nemusí počúvať
Riadiace
Vyžaduje súlad s metodikou a jednotné reporty, môže auditovať.
Kedy sa hodí
viac paralelných projektov so zdieľanými ľuďmi
Hlavné riziko
byrokracia a reportovanie pre reportovanie
Direktívne
Priamo riadi projekty a manažéri sa zodpovedajú jemu.
Kedy sa hodí
strategické a rizikové portfólio, nízka zrelosť riadenia
Hlavné riziko
úzke hrdlo, vysoké náklady a odstup od reality
Notes: PMO nie je jedno. Podľa miery kontroly rozlišujeme tri typy. Podporné PMO iba radí a ponúka šablóny – hodí sa pri malom počte projektov, ale riziko je, že ho nikto nepočúva. Riadiace PMO vyžaduje súlad s metodikou a jednotné reporty – dáva zmysel, keď si projekty zdieľajú ľudí, no hrozí byrokracia. Direktívne PMO projekty priamo riadi – pri strategickom portfóliu, ale stáva sa úzkym hrdlom a je drahé. Čím viac kontroly, tým silnejší vplyv na komunikáciu, ale aj vyššia cena.

## Slide 11: Modelový príklad: jeden tester pre tri projekty
03 – KANCELÁRIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU
Vymyslená softvérová firma so 60 ľuďmi vyvíja súčasne tri projekty a všetky zdieľajú jedného bezpečnostného testera. Každý projektový manažér plánuje testovanie, akoby mal testera iba pre seba, a tri termíny sa zrazia v jednom týždni.
Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3
Bezpečnostný tester
Podporné PMO
Iba odporučí plánovať skôr. Konflikt termínov sa tým nevyrieši.
Riadiace PMO
Spoločný kalendár zdieľaných ľudí a konflikt priorít rozhodne vedenie z podkladov PMO.
Direktívne PMO
Pri troch projektoch by bolo zbytočne drahé a stalo by sa úzkym hrdlom.
Typ PMO sa odvodzuje od problému, ktorý má riešiť.
Notes: Ukážeme to na modelovom príklade, ktorý je vymyslený. Firma so 60 ľuďmi má tri projekty a jedného bezpečnostného testera. Každý manažér plánuje, akoby bol tester len jeho, a tri termíny sa zrazia v jednom týždni. Podporné PMO by iba poradilo plánovať skôr – to konflikt nevyrieši. Direktívne by bolo pri troch projektoch drahé. Riadiace PMO zavedie spoločný kalendár zdieľaných ľudí a pravidlo, že konflikt priorít rozhodne vedenie z podkladov PMO. Typ PMO teda vyberáme podľa problému, ktorý má riešiť.

## Slide 12: Čo z toho vyplýva
ZHRNUTIE
Porozumenie, nie odoslanie
Komunikácia je úspešná až vtedy, keď podľa nej príjemca vie konať.
Plán z potrieb ľudí
Kanál a rytmus sa odvodzujú od stakeholderov a priebežne sa vyhodnocujú.
PMO podľa problému
Zjednocuje iba to, čo opakovane zlyháva naprieč projektmi.
Nástroje ani porady samy komunikáciu nezaručia.
Správne nastavená komunikácia spolu s primeraným PMO znižuje riziko nedorozumení a oneskorených rozhodnutí – pokiaľ do projektu nepridá zbytočnú byrokraciu.
Notes: Na záver tri myšlienky. Komunikácia je úspešná, až keď podľa nej príjemca vie konať – nie keď ju odošleme. Komunikačný plán vychádza z potrieb ľudí a priebežne sa vyhodnocuje. A PMO má zjednocovať iba to, čo opakovane zlyháva naprieč projektmi, jeho typ volíme podľa problému. Nástroje ani porady samy komunikáciu nezaručia. Aktuálne máme spracované fázy, toky, bariéry a typy PMO; v eseji ešte rozpracujeme ukazovatele, podľa ktorých sa dá overiť, či komunikácia funguje. Ďakujeme a tešíme sa na otázky.

## Slide 13: Referencie
ZHRNUTIE
Project Management Institute. (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (6. vyd.). PMI.
Project Management Institute. (2013). Pulse of the Profession In-Depth Report: The Essential Role of Communications. PMI.
Méndez Fernández, D., et al. (2017). Naming the pain in requirements engineering: Contemporary problems, causes, and effects in practice. Empirical Software Engineering, 22(5), 2298–2338.
Hobbs, B., & Aubry, M. (2007). A multi-phase research program investigating project management offices (PMOs): The results of phase 1. Project Management Journal, 38(1), 74–86.
Daft, R. L., & Lengel, R. H. (1986). Organizational information requirements, media richness and structural design. Management Science, 32(5), 554–571.
Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350–383.
Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. scrumguides.org
Brooks, F. P. (1995). The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering (výročné vyd.). Addison-Wesley.
Notes: Záložný slajd so zdrojmi, z ktorých sme vychádzali.