## Slide 1: Manažment komunikácie v softvérovom projekte
MANAŽMENT V TVORBE SOFTVÉRU
Adam Svitek, Nikolas Knapík
Tím 5 · streda 13:00 – 14:00 · FIIT STU 2026/27
PM
Notes: ADAM · 15 s
Dobrý deň, sme tím 5, Adam Svitek a Nikolas Knapík. Naša téma je manažment komunikácie v softvérovom projekte a kancelária projektového manažmentu. Dnes to nechceme ukazovať cez čísla, ale vysvetliť tak, aby ste si z toho odniesli, ako komunikácia v projekte naozaj funguje – a kde sa kazí.

## Slide 2: O čom dnes budeme hovoriť
ÚVOD
Ako zabezpečiť, aby si ľudia v projekte naozaj rozumeli – a ako s tým pomáha kancelária projektového manažmentu?
01
Čo je komunikácia v projekte
02
Ako ju riadiť a sledovať či funguje
03
Kancelária projektového manažmentu
Notes: ADAM · 20 s
Celá prezentácia odpovedá na jednu otázku: ako zabezpečiť, aby si ľudia v projekte naozaj rozumeli, a akú rolu v tom má kancelária projektového manažmentu, skrátene PMO. Pôjdeme v troch krokoch: najprv si vysvetlíme, čo komunikácia vlastne je, potom ako ju v projekte riadiť a nakoniec, čo robí PMO, keď projektov je viac.

## Slide 3: Rovnaké slová môžu mať iný význam
01 – ČO JE KOMUNIKÁCIA
Príklad: klient napíše do ticketu „Chceme jednoduchý export dát.“
Čo sa stane s vetou:
Odosielateľ
má v hlave zámer a kontext
účtovníčka chce raz mesačne tabuľku faktúr v Exceli
Kódovanie
zámer zmení na slová
napíše len „jednoduchý export“
Kanál a šum
správa ide e-mailom, chatom, ticketom
jedna veta v tickete, bez príkladu
Dekódovanie
príjemca si ju vyloží podľa seba
vývojár urobí CSV súbor cez API
Spätná väzba
overí, či sme si rozumeli
„Ukážem vám návrh – myslíte takto?“
odpoveď sa vracia k odosielateľovi
Komunikácia nekončí odoslaním, ale končí, keď príjemca správu pochopí a vie podľa nej konať – a to zistíme až zo spätnej väzby
Notes: ADAM · 45 s
Začnime príkladom. Klient napíše do ticketu: chceme jednoduchý export dát. V hlave má účtovníčku, ktorá raz mesačne potrebuje tabuľku faktúr v Exceli. To je zámer. Do ticketu ho ale zakóduje iba do troch slov. Ticket je kanál a šumom je tu to, že chýba príklad aj kontext. Vývojár si to dekóduje po svojom a urobí CSV cez API – technicky správne, ale pre účtovníčku nepoužiteľné.
Zachráni to až spätná väzba: keď sa niekto spýta „myslíte takto?“ a ukáže návrh. Preto hovoríme, že komunikácia nekončí odoslaním.

## Slide 4: Prečo je to v softvérovom projekte ťažké
01 – ČO JE KOMUNIKÁCIA
Každý nový človek v tíme pridá spojenie s každým, kto tam už je
3 ľudia
3 spojenia
5 ľudí
10 spojení
8 ľudí
28 spojení
Počet spojení rastie rýchlejšie než počet ľudí: n · (n − 1) / 2
Pridanie ľudí do meškajúceho projektu často nepomôže
1
Veľa odovzdaní
Informácia ide cez viac rúk a pri každom odovzdaní sa môže skresliť
2
Softvér nie je vidieť
Kým nie je hotový, každý si ho predstavuje inak. Preto veľmi pomáhajú prototypy a demá
3
Každý hovorí iným jazykom
Biznis hovorí o cieľoch, vývoj o riešení, vedenie o peniazoch a termínoch
Notes: ADAM · 40 s
Prečo je to práve v softvéri také ťažké? Prvý dôvod vidíte vľavo. Keď sú v tíme traja ľudia, majú medzi sebou tri spojenia. Pri piatich je ich desať a pri ôsmich už dvadsaťosem.
Druhý dôvod: softvér nie je vidieť. A tretí: každý hovorí iným jazykom – biznis o cieľoch, vývojár o riešení a vedenie o peniazoch a termínoch.

## Slide 5: Správny kanál pre správnu správu
01 – ČO JE KOMUNIKÁCIA
⇆
Interaktívna
stretnutie, hovor, demo
Keď treba niečo vyjasniť, rozhodnúť alebo vyriešiť spor
Obe strany sa hneď môžu pýtať.
→
Push
e-mail, report, release notes
Keď konkrétni ľudia musia niečo vedieť hneď
Doručené ešte neznamená prečítané.
←
Pull
wiki, backlog, dashboard
Keď si to ľudia nájdu sami, keď to budú potrebovať
Funguje, len ak je to aktuálne
Čím nejasnejšia alebo citlivejšia správa, tým aktívnejší kanál potrebuje
stav buildu → dashboard
nová verzia → release notes
spor o priority → stretnutie
rutinná správa
nejasná správa
Notes: ADAM · 40 s
Keď už vieme, že správa sa môže cestou pokaziť, ďalšia otázka je, akým kanálom ju poslať. Interaktívna komunikácia je ako telefonát – stretnutie, hovor alebo demo, kde sa obe strany môžu hneď pýtať. Push je ako list do schránky – pošlem e-mail alebo report, ale to, že ho niekto dostal, ešte neznamená, že ho prečítal. Pull je ako knižnica – wiki alebo backlog, kde si človek informáciu nájde sám, keď ju potrebuje.
Pravidlo je jednoduché: čím je správa nejasnejšia alebo citlivejšia, tým živší kanál potrebuje. Stav buildu stačí na dashboarde, ale spor o priority e-mailom nevyriešime.

## Slide 6: Riadenie komunikácie je cyklus troch krokov
02 – AKO KOMUNIKÁCIU RIADIŤ
1
Plánovanie
„Kto čo potrebuje vedieť, kedy a ako?“
Na začiatku projektu sa spíše komunikačný plán
2
Riadenie
„Deje sa to naozaj?“
Reporty vznikajú, demo prebehne, rozhodnutia sú zapísané a dostanú sa k ľuďom
3
Monitorovanie
„Pomáha to?“
Pýtame sa ľudí, či majú, čo potrebujú. Ak report nikto nečíta, zmeníme ho.
čo zistíme pri monitorovaní, vrátime späť do plánu
Notes: NIKOLAS · 40 s
Teraz k tomu, ako komunikáciu v projekte riadiť. Podľa PMBOK sú to tri kroky a každý sa dá zhrnúť jednou otázkou. Plánovanie: kto čo potrebuje vedieť, kedy a ako? Riadenie: deje sa to naozaj – vznikajú reporty, prebehne demo, zapisujú sa rozhodnutia? A monitorovanie: pomáha to? Napríklad zistíme, že náš týždenný report nikto nečíta – tak ho zmeníme. To, čo zistíme, sa vracia do plánu, takže je to cyklus, nie jednorazová úloha.

## Slide 7: Komunikačný plán môže byť jednoduchá tabuľka
02 – AKO KOMUNIKÁCIU RIADIŤ
Kto | Čo potrebuje vedieť | Ako často | Kanál | Kto zodpovedá
Sponzor a vedenie | stav, riziká, čo treba rozhodnúť | raz za 2 týždne | krátky report + stretnutie | projektový manažér
Klient / Product Owner | čo je hotové, čo sa mení | každý šprint | demo | Product Owner
Vývojári a testeri | úlohy, blokery, chyby | denne | daily, Jira | celý tím
Prevádzka | čo a kedy sa nasadí | pri každom vydaní | release notes | tech lead
Začína sa od ľudí, nie od nástrojov
Najprv: kto čo potrebuje. Až potom: Teams, Jira alebo e-mail
Obsahuje aj eskalačnú cestu
Keď sa niečo zasekne, každý vie, komu to povedať a dokedy
Notes: NIKOLAS · 35 s
Ako vyzerá komunikačný plán? Nemusí to byť hrubý dokument. Často stačí takáto tabuľka: kto, čo potrebuje vedieť, ako často, akým kanálom a kto za to zodpovedá. Sponzor chce raz za dva týždne vedieť stav, riziká a čo má rozhodnúť. Klient chce každý šprint vidieť demo. Tím rieši úlohy denne a prevádzka potrebuje vedieť, čo a kedy sa nasadí.
Dôležité je začať od ľudí, nie od nástrojov – až potom vyberáme Teams alebo Jiru. A plán má mať aj eskalačnú cestu: keď sa niečo zasekne, každý vie, komu to povedať.

## Slide 8: Každý v projekte hovorí trochu iným jazykom
02 – AKO KOMUNIKÁCIU RIADIŤ
KLIENT POVIE
„Chceme, aby si zákazník vedel sám stiahnuť faktúru.“
VÝVOJÁR DOSTANE
„Tlačidlo Stiahnuť PDF pri každej faktúre v profile zákazníka.“
Product Owner
prekladá cieľ do úlohy
VÝVOJÁR POVIE
„Platobný modul má veľký technický dlh.“
VEDENIE POČUJE
„Bez dvoch týždňov na opravu bude každá zmena platieb pomalšia a rizikovejšia.“
Projektový manažér
prekladá stav do dopadu
Notes: NIKOLAS · 35 s
Každý v projekte hovorí o tom, čo sám rieši: klient o cieľoch, vývojár o technickom riešení, vedenie o peniazoch a termínoch. Preto projekt potrebuje prekladateľov.
Hore: klient povie, že chce, aby si zákazník vedel sám stiahnuť faktúru. Product Owner to preloží do konkrétnej úlohy – tlačidlo Stiahnuť PDF pri faktúre. Dole opačný smer: vývojár povie, že platobný modul má technický dlh. Vedeniu to nič nepovie, tak projektový manažér to preloží do dopadu – bez dvoch týždňov na opravu bude každá zmena platieb pomalšia a rizikovejšia. Keď tento preklad chýba, vznikajú bariéry, ktoré ukážeme teraz.

## Slide 9: Tri typické bariéry a ako ich obísť
02 – AKO KOMUNIKÁCIU RIADIŤ
Bariéra
Ako to znie v praxi
Čo pomôže
1
Nejasné zadanie
„Veď je jasné, čo chceme.“
Akceptačné kritériá s konkrétnym príkladom, prototyp a demo po každom šprinte.
2
Technický text pre vedenie
„Padá nám migrácia DB a CI pipeline je červená.“
Povedať dopad a čo treba rozhodnúť: „Vydanie sa posunie o týždeň, potrebujeme vaše áno.“
3
Chýbajúca spätná väzba
„Myslel som, že to už niekto otestoval.“
Zopakovať zadanie vlastnými slovami, uzatvárať tickety a nebáť sa povedať zlú správu.
Notes: NIKOLAS · 40 s
Prvá bariéra je nejasné zadanie – klient povie „veď je jasné, čo chceme“, ale jasné je to iba jemu. Pomáhajú akceptačné kritériá s konkrétnym príkladom, prototyp a demo.
Druhá je technický text pre vedenie. Veta „padá nám migrácia databázy“ sponzorovi nič nepovie. Povieme radšej dopad a čo treba rozhodnúť: vydanie sa posunie o týždeň, potrebujeme vaše áno.
Tretia je chýbajúca spätná väzba. Pomôže zopakovať zadanie vlastnými slovami a prostredie, kde sa nikto nebojí povedať zlú správu. Inak vzniká melónový report – zelený navonok a červený vo vnútri.

## Slide 10: Kancelária projektového manažmentu
03 – KANCELÁRIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU
Projekt A
Projekt B
Projekt C
PMO
Kancelária projektového manažmentu (PMO) je útvar, ktorý zjednocuje, ako sa v organizácii riadia projekty, a podporuje ich metodikou, nástrojmi a ľuďmi.
Spoločný jazyk
rovnaké šablóny a rovnaký význam „zeleného“ stavu vo všetkých projektoch
Zdieľaní ľudia
prehľad, kto na čom robí, aby si projekty nebrali toho istého človeka naraz
Jeden prehľad
porovnateľné správy zo všetkých projektov na jednom mieste
Poučenia
čo sa naučil jeden projekt, ďalší už nemusí opakovať
Notes: NIKOLAS · 40 s
Tretia časť je kancelária projektového manažmentu, PMO. Pilot riadi svoje lietadlo – to je projektový manažér a jeho projekt. Riadiaca veža vidí všetky lietadlá naraz a stará sa, aby sa nezrazili – to je PMO.
Čo konkrétne robí? Dáva projektom spoločný jazyk – rovnaké šablóny a rovnaký význam toho, čo je „zelený“ stav. Sleduje zdieľaných ľudí, aby si projekty nebrali toho istého človeka naraz. Dáva vedeniu porovnateľný prehľad zo všetkých projektov. A prenáša poučenia z jedného projektu do ďalšieho. PMO je teda v podstate komunikačná infraštruktúra celej organizácie.

## Slide 11: Tri typy PMO sa líšia tým, koľko kontrolujú
03 – KANCELÁRIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU
Podporné
ako poradca
Ponúka šablóny, školenia a rady. Nikoho do ničoho nenúti.
Kedy sa hodí
málo projektov, skúsení manažéri
Na čo si dať pozor
bez autority ho nikto nepočúva
Riadiace
ako rozhodca s pravidlami
Vyžaduje spoločnú metodiku a jednotné reporty a kontroluje ich.
Kedy sa hodí
projekty si delia ľudí, vedenie chce porovnateľný prehľad
Na čo si dať pozor
ľahko z neho vznikne byrokracia
Direktívne
ako kapitán
Projekty priamo riadi, manažéri patria pod neho.
Kedy sa hodí
strategické a veľmi rizikové projekty
Na čo si dať pozor
drahé, môže sa stať úzkym hrdlom
Notes: NIKOLAS · 40 s
PMO nie je jedno – rozlišujeme tri typy podľa toho, koľko kontroly majú. Podporné PMO je ako poradca: ponúka šablóny a rady, ale nikoho nenúti. Hodí sa pri pár projektoch so skúsenými manažérmi, no keď nemá autoritu, nikto ho nepočúva.
Riadiace PMO je ako rozhodca s pravidlami: vyžaduje spoločnú metodiku a jednotné reporty. Dáva zmysel, keď si projekty delia ľudí, ale ľahko z neho vznikne byrokracia.
Direktívne PMO je ako kapitán – projekty priamo riadi. Pri strategických projektoch dáva zmysel, no je drahé a môže sa stať úzkym hrdlom.

## Slide 12: Príklad: jeden tester a tri projekty
03 – KANCELÁRIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU
Vymyslená firma má tri projekty a jedného bezpečnostného testera. Každý manažér ho plánuje, akoby bol len jeho – a všetky tri termíny padnú na ten istý týždeň.
Projekt A
Projekt B
Projekt C
Bezpečnostný tester
3 projekty, 1 týždeň
Podporné PMO
Poradí plánovať testy skôr. Konflikt však nevyrieši – nikto nemusí poslúchnuť.
Riadiace PMO
Zavedie spoločný kalendár zdieľaných ľudí. O prioritách rozhodne vedenie podľa podkladov od PMO.
Direktívne PMO
Vyriešilo by to tiež, ale kvôli trom projektom je to zbytočne drahé.
Záver: typ PMO sa vyberá podľa problému, ktorý má riešiť.
Notes: NIKOLAS · 35 s
Ukážeme to na vymyslenom príklade. Firma má tri projekty a jedného bezpečnostného testera. Každý manažér ho plánuje, akoby bol iba jeho, a všetky tri termíny padnú na ten istý týždeň.
Podporné PMO by iba poradilo plánovať skôr – ale konflikt by to nevyriešilo. Direktívne PMO by to vyriešilo, no pri troch projektoch je to zbytočne drahé. Riadiace PMO zavedie spoločný kalendár zdieľaných ľudí a pravidlo, že o prioritách rozhodne vedenie podľa podkladov od PMO. Typ PMO teda vyberáme podľa problému.

## Slide 13: Čo si z toho odniesť
ZHRNUTIE
1
Cieľom je porozumenie
Správa splnila účel, až keď ju príjemca pochopí a vie podľa nej konať.
2
Riadi sa vedome
Plán podľa potrieb ľudí, každodenné riadenie a pravidelná kontrola, či to funguje.
3
PMO drží celok pokope
Zjednocuje jazyk a prehľad naprieč projektmi. Jeho typ volíme podľa problému.
Nástroje ani porady samy osebe komunikáciu nezaručia. Zaručia ju ľudia, ktorí si overujú, že si rozumejú.
Notes: ADAM · 30 s
Na záver tri myšlienky. Prvá: komunikácia znamená porozumenie – správa splnila účel, až keď ju príjemca pochopí a vie podľa nej konať. Druhá: komunikáciu treba riadiť vedome – naplánovať podľa potrieb ľudí, priebežne riadiť a kontrolovať, či funguje. A tretia: PMO drží komunikáciu pokope naprieč projektmi a jeho typ vyberáme podľa problému.
A ak si máte zapamätať jednu vetu: nástroje ani porady komunikáciu samy nezaručia – zaručia ju ľudia, ktorí si overujú, že si rozumejú. Ďakujeme a tešíme sa na otázky.

## Slide 14: Referencie
ZDROJE
Project Management Institute. (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (6. vyd.). PMI.
Hobbs, B., & Aubry, M. (2007). A multi-phase research program investigating project management offices (PMOs): The results of phase 1. Project Management Journal, 38(1), 74–86.
Daft, R. L., & Lengel, R. H. (1986). Organizational information requirements, media richness and structural design. Management Science, 32(5), 554–571.
Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350–383.
Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. scrumguides.org
Brooks, F. P. (1995). The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering (výročné vyd.). Addison-Wesley.
Notes: Záložný slajd so zdrojmi, z ktorých sme vychádzali.